**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 18 » апреля 2025г. г. Енисейск № 93-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.08.2023 № 333-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Енисейска от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 30.08.2023 № 333-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет – портале органов местного самоуправления муниципального образования – город Енисейск eniseysk.gosuslugi.ru.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий полномочия

Главы города С.В. Козулина

Рупосова Анастасия Борисовна

8-39195-2-42-99

Приложение к постановлению

администрации города Енисейска

от « 18 » 04 2025 года № 93-п

Муниципальная программа города Енисейска

«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска.

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  Формирование современной городской среды на территории города Енисейска |
| Администратор муниципальной программы | Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник МКУ «Архитектурно-производственная группа» |
| Связь с государственной программой Красноярского края | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Красноярский край) в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории города Енисейска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска.2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Енисейска. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска на 2025 -2027 годыМероприятие (отдельное). Озеленение территории города Енисейска |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Целевые индикаторы   | Приложение 3 к муниципальной программе |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование программы за счет всех источников – 51 665 740, 58 руб., в том числе:2025 год - 20 589 751, 43 руб.2026 год - 15 851 370, 68 руб.2027 год - 15 224 618, 47 руб.в том числе за счет средств:федеральных источников – 42 053 070, 09, в том числе:2025 год – 15 929 034, 57 руб.;2026 год – 13 624 263, 67 руб.2027 год – 12 499 771,85 руб.краевого бюджета – 7 249 370, 49 руб., в том числе:2025 год – 3 700 716, 86 руб.;2026 год - 1 513 807, 01 руб.2027 год – 2 034 846, 62 руб.местного бюджета – 2 363 300, 00 руб., в том числе:2025 год – 960 000, 00 руб.;2026 год – 713 300, 00 руб.2027 год – 690 000, 00 руб.средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в том числе:2025 год – 00,00 руб.;2026 год – 00,00 руб.2027 год - 00,00 руб. |

**1**. **Общая характеристика текущего состояния в области городской среды.**

 **Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.**

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Основная часть домов на территории города построена от 30 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие большинства дворовых проездов и тротуаров, покрытие имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Общественные территории города за много лет потеряли свой эстетический и архитектурно-привлекательный вид. Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Надлежащее состояние придомовых и общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

 В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий, в то же время до современного качества среды обитания уровень состояния дворовых и общественных территорий не достигнут.

 Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории города Енисейска.

 Задачи муниципальной программы:

 1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска.

 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Енисейска.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

**2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм.**

 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска» и отдельного мероприятия «Озеленение территории города Енисейска».

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1) повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края.

Решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий [подпрограммы](#P311) "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды";

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красноярского края с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории Красноярского края.

Решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий [подпрограммы](#P1046) "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований".

На повышение качества и комфорта среды проживания на территории города Енисейска направлены следующие мероприятия подпрограммы 1:

***Мероприятие 2.1***

*Благоустройство дворовых территорий.*

 - благоустройство дворовых территори многоквартирных домов, в период с 2023 – 2025 –будет реализовано согласно ранжированного адресного переченя дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве. (приложение № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска на 2023-2025 годы»).

***Мероприятие 2.2***

*Благоустройство общественных территорий.*

 - благоустройство общественных пространств - 2023 – 2025 – согласно адресного переченя общественных пространств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 2025 года. (Приложение № 3 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска» на 2024-2026 годы

***Мероприятие 2.3***

*Обустройство мест массового отдыха нраселения (городских парков).*

 - благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 2023 – 2025 – реализуется по результатам Краевых и Всероссийских конкурсов.

 Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

1. ***Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий программы.***

Постановление администрации города Енисейска от 31.10.2018 года №240-п «Об утверждении муниципальной программы «Формиирование современной городской среды на территории города Енисейска»»

 Решение Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 №25-220 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Енисейска".

Постановление администрации города Енисейска от 30.11.2018 года №266-п «Об утверждении состава общественной комисссии по развитию городской среды города Енисейска и положение об общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска»»

Постановление администрации города Енисейска от 04.10.2019 года №185-п «Об утверждении Порядка формирования муниципальной общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды города Енисейска 2018-2024 годы»»

 Постановление администрации города Енисейска от 04.10.2019 года №187-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой терртории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы»»

 Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2017 года №512-п «Об утверждении государственной программы Красноряского края "Содействие органам местноого самоусправления в формировании современной городской среды".

***4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы***

 Эффективность результатов целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми индикаторами и показателями результативности:

 доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске;

 доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске;

 доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городе Енисейске

 доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)

 доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий);

 доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков);

 доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общей площади мест массового отдыха населения (городских парков) города;

 доля площади озелененных территорий города.

 Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программы.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств**

 **бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников**

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города Енисейска, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

 Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

 **6. Подпрограммы муниципальной подпрограммы**

**Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории города Енисейска. |
| Администратор муниципальной программы | Козулина Светлана Викторовна - Заместиетель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Горчатова Оксана Ивановна – Начальник МКУ «Архитектурно-производственная группа» |
| Связь с государственной программой Красноярского края | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Красноярский край) в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории города Енисейска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска.2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Енисейска. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска на 2025 -2027 годыМероприятие (отдельное). Озеленение территории города Енисейска |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Финансирование программы за счет всех источников – 51 665 740, 58 руб., в том числе:2025 год - 20 589 751, 43 руб.2026 год - 15 851 370, 68 руб.2027 год - 15 224 618, 47 руб.в том числе за счет средств:федеральных источников – 42 053 070, 09, в том числе:2025 год – 15 929 034, 57 руб.;2026 год – 13 624 263, 67 руб.2027 год – 12 499 771,85 руб.краевого бюджета – 7 249 370, 49 руб., в том числе:2025 год – 3 700 716, 86 руб.;2026 год - 1 513 807, 01 руб.2027 год – 2 034 846, 62 руб.местного бюджета – 2 363 300, 00 руб., в том числе:2025 год – 960 000, 00 руб.;2026 год – 713 300, 00 руб.2027 год – 690 000, 00 руб.средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в том числе:2025 год – 00,00 руб.;2026 год – 00,00 руб.2027 год - 00,00 руб. |

***2. Мероприятия подпрограммы***

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:

 *Мероприятие 1.1. Применение Правил благоустройства на территории города Енисейска.*

 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов.

 Правила благоустройства города Енисейска приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220 после проведения публичных слушаний.

 Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

 Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Решением Енисейского городского Совета депутатов от 24.01.2006 № 12-64 "О публичных слушаниях в городе Енисейске" и предусматривает заблаговременное оповещение жителей города Енисейска о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Енисейска, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

 *Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий*.

Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать масштаб потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно воспользоваться.

 *Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.*

 Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

 Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона Красноярского края №7-2161 от 02.10.2008 г. «Об административных правонарушениях».

 Состав административной комиссии утверждается решением Енисейского городского Совета депутатов.

 Рассматриваемая деятельность административных комиссий позволит повысить профилактическую работу по предупреждению нарушений, в частности Правил благоустройства.

*Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.*

 В целях благоустройства дворовых территорий, в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2025 -2027 годы» в 2018 году был сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 1 к подпрограмме.

 Работы по благоустройству дворовой территории с привлечением бюджетных средств порядке, установленном Правительством края, выполняется исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

*Минимальный перечень включает в себя:*

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

 - обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

*Дополнительный перечень включает в себя:*

- оборудование детских площадок;

 - оборудование спортивных площадок;

 - устройство пешеходных дорожек.

 Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | ***Стоимость ремонта бортового камня:***- Разборка бортовых камней на бетонном основании;- Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий;- Камни бортовые. | м.п. | 2917 |
| 2 | ***Стоимость ямочного ремонта гравийной дороги*** | м2 | 138 |
| 3 | ***Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (до 5 м2)*** | м2 | 1726 |
| 4 | ***Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации:***- Очистка от сухого ила и грязи; | м.п. | 1682 |
| - Замена участков лотков. | м.п. | 11728 |
| 5 | ***Устройство водопропускных труб диаметром 500 мм:***- Разработка грунта;- Устройство основания;- Укладка трубопровода (сталь);- Обратная засыпка. | м.п. | 11549 |
| 6 | ***Стоимость установки скамьи***  | 1 шт | 1360 |
| 7 | ***Стоимость установки урны для мусора*** | 1 шт | 1360 |
| 8 | ***Стоимость установки единицы уличного освещения:***- Прокладка провода;- Установка опор;- Крепеж светильника. | 1 шт | 32448 |
| 9 | ***Планировка и выравнивание поверхности*** | м2 | 73 |
| 10 | ***Установка металлического ограждения (перильного типа)*** | м.п. | 2461 |
| 11 | ***Стоимость ремонта деревянного глухого забора:***- Демонтаж, монтаж;- Окраска. | 1 м2 | 2314 |
| 12 | ***Устройство пандуса:***- Устройство бетонного пандуса;- Монтаж защитных ограждений. | 1 м | 8064 |
| 13 | ***Стоимость ремонта бетонных конструкций:*** - Устройство опалубки;- Укладка арматуры;- Бетонирование. | м3 | 8370 |
| 14 | ***Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара*** | м2 | 1336 |
| 15 | ***Стоимость устройства покрытий из брусчатки*** | м2 | 2286 |
| 16 | ***Детская игровая площадка***  (***прайс ГК МАСТЕР):***- Качели;- Горка;- Песочница;- Домик-беседка;- Карусель;- Гимнастический комплекс; | 1 шт1 шт1 шт1 шт1 шт1 шт | 2412632780400733465029810108460 |

\*Составлено в ценах на 1 квартал 2019 года.

\*\* Данные цены зависят от цены (прайса) поставщика на материал

 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 - При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

- При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

 - При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

 - Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

- Выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

 Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

 Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства дворовых территорий по каждому многоквартирному дому по форме согласно приложению №6 к Подпрограмме.

 При осуществлении благоустройства дворовых территории предусмотреть мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

 Заинтересованные лица направляют предложения в порядке, утвержденном постановлением администрации города Енисейска от 04.10.2019 г. № 187-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы».

 Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

 Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

 Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссии города Енисейска по развитию городской среды, отражённом в протоколе от 30.10.2017 № 11.

 Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

 Благоустройство дворовых территорий осуществляется в порядке очередности по сформированному ранжированному перечню дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, согласно приложению № 1 к подпрограмме. Для благоустройства дворовых территорий в 2018-2025 годах предоставления повторной заявки на включение дворовой территории в программу не требуется. Адресный перечень является актуальным на 2025 год.

*Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий.*

 В целях благоустройства общественных территорий, в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», сформирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, согласно приложению № 3 к подпрограмме.

 Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

 По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства общественных территорий по форме согласно приложению №7 к подпрограмме.

 Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан путем организации и проведения рейтинговых голосований за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в текущем году.

 *Мероприятие 2.3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).*

 В целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) сформирован ранжированный адресный перечень всех мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих обустройству в 2018-2025 годах, согласно приложению № 5 к подпрограмме.

 *Мероприятие 2.4. Благоустройство общественных территорий по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях.*

 По итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях в 2019 году, проект «Енисейск-400: сохраняя прошлое, создаем будущее», вошел в число победителей.

 В рамках реализации мероприятия планируется создание рекреационной зоны на территории парка «Монастырский» для организации досуга жителей и гостей города и восстановление историко-градостроительной и природной среды города.

 В рамках реализации вышеуказанного проекта в 2019-2020 гг. проведено благоустройство парка «Монастырский», на сумму 54 млн. рублей.

 *Мероприятие 2.5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.*

 В рамках реализации данного мероприятия предполагается благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

*Мероприятие 2.6. Обеспечение отдепльных мероприятий по учстию в конкурсах. В том числе на уровне Красноярского края и Российской Федерации».*

В рамках реализации данного мероприятия предполагается подготовка документации и проекта для участия в конкурсах.

*Мероприятие 2.7. Комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства г. Енисейска.*

1. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя:

- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Енисейска, направленных на развитие и формирование комфортной городской среды в городе Енисейске;

- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в муниципальную программу.

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финансирования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.

Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.

1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации данной подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, организует освещение в средствах массовой информации и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления ход реализации программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, связанную с реализацией программных мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета, а также

копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенных муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет анализ

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами муниципального образования г. Енисейск.

1. ***Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств бюджета города,***

***вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.***

 4.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета города.

4.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2025 – 2027 годы составит

51 665 740, 58 руб., в том числе:

2025 год - 20 589 751, 43 руб.

2026 год - 15 851 370, 68 руб.

2027 год - 15 224 618, 47 руб.

4.3.Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в Приложении №[3](#P954)к настоящей Программе.

4.4. Распределениепланируемых объемов финансирования муниципальной Программы по источникам финансирования представлено в Приложении №4 к настоящей МП.

4.5 Отчет об использовании субсидии бюджетом города Енисейска на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации предоставляется согласно Приложению №8 к настоящей МП.

 ***5. Управление реализацией подрограммы и контроль за ходом ее выполнения.***

 Организация управления реализацией Подпрограммы осуществляется созданной на территории города Енисейска общественной комиссией по развитию городской среды.

 В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Подпрограммы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Подпрограммы:

 на официальном интернет портале органов местного самоуправления города Енисейска;

 в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

 Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ.

 Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных продцедур;

 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании судсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения ткаих соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

 Ведение отчетности осуществляет МКУ «Архитектурно-производственная группа» по форме согласно приложению № 7 к подпрограмме:

 ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным;

 годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

 Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска»

*Перечень*

*мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2025-2027 годы |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий  | Администрация города Енисейска | 2025 | 2027 |  Повышение уровня благоустройства территории города  | отсутствие развития городских территорий | доля благоустройства дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий города  |
| 3 | Благоустройство общественных территорий (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Администрация города Енисейска | 2025 | 2027 | Повышение уровня благоустройства территории города | отсутствие развития городских территорий | Доля благоустройства общественных территорий в общем количестве общественных территорий города  |
| 4 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация города Енисейска | 2025 | 2027 | Повышение уровня благоустройства территории города | отсутствие развития городских территорий | Доля благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) города |
| 5 | Благоустройство общественных территорий по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях | Администрация города Енисейска | 2025 | 2027 | Благоустройство набережной реки Енисей от ул. Бабктна до ул. Худзинского и торговой площади по ул. Худзинского в г. Енисейске  | утрата идентичности города Енисейска | Количество общественных пространств, благоустроенных за счет средств, полученных в результате победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях  |
| 6. | Мероприятие 1. Озеленение территории города Енисейска | Администрация города Енисейска | 2025 | 2027 | Улучшение ситуации с шумностью, запыленностью и загазованностью городских улиц и обеспе-чение эстетических и архитектурных стандартов городской среды. | ухудшение экологической ситуации | Доля площади озеленных терри-торий города |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Енисейска»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятиях и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед.изм. | Веспоказателя  | Источник информации | Периодичность опред. целевых индикаторов |
| 2025 год | 2026год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2025-2027 годы  |
| Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2025-2027 годы |
| Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Енисейска |
| Целевые индикаторы: |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 18,2 | 19,0 | 19,0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 19,0 | 19,8 | 19,8 |
| 3 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 16,8 | 17,1 | 17,1 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 97,6 | 98,0 | 98,00 |
| 5. | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 17,5 | 18,2 | 18,2 |
| 6. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Показатели результативности: |
| 8. | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | Ед. |  | Ведомственная отчетность |  | 42 | 44 | 44 |
| 9. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами  | Тыс. кв.м. |  | Ведомственная отчетность |  | 26338,54 | 28693,40 | 28693,40 |
| 10. | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | Тыс.чел. |  | Ведомственная отчетность |  | 6268 | 6350 | 6350 |
| 11. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Ед. |  | Ведомственная отчетность |  | 14 | 15 | 15 |
| 12. | Площадь благоустроенных обще-ственных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс. кв.м. |  | Ведомственная отчетность |  | 50356,65 | 65893,00 | 65893,00 |
| 13. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)  | Ед. |  | Ведомственная отчетность |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-ков) | Ед. |  | Ведомственная отчетность |  | 11631 | 11631 | 11631 |
| Мероприятие 1 Озеленение территории города Енисейска |
| 1. | Доля площади озелененных территорий | % |  | Ведомственная отчетность | по итогам года | 18 | 22 | 22 |
| 2. | Показатель Площадь озеленение земельных участков пешеходно-уличной сети, кв.м | Кв.м. |  | Ведомственная отчетность |  | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Приложение 3.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Енисейска»

Результаты муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  |
| Обеспечение формированияединого облика города Енисейска. |  2025 – 2027 годы | По результатам реализации мероприятий прогаммы увеличились следующие показатели:- Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске увеличится к 2027 году до 19%- Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске увеличится к 2027 году до 21%- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске увеличится к 2027 году до 17 %- Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города увеличится к 2027 году до 98%- Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) увеличится к 2027 году до 20% |
| Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. | 2025-2027 годы | - Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) увеличится до 2027 года до 19 %;- Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) увеличится до 2027 года до 33,3 %;- Применение на территории муниципального образования города Енисейска Правил благоустройства улучшает внешний вид объектов находящихся в частной собственнойсти и прилегающих к ним территорий – данные отчетности Административной комиссии города Енисейска. |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Енисейска. | 2025-2027 годы | Проведение ежегодного рейтиногового голосования, Урбан-форумов по благоустройству территорий, анкетирования и опросов жителей города повышает процент вовлеченности заинтересованных граждан ежегодно и к 2027 году он достигнет 27% от всего населения. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Енисейска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2024-2026 годы» | Администрация города Енисейска | х | х | х | 1300000000 | х | 20 589 751, 43 | 15 851 370, 68 | 15 224 618, 47 | **51 665 740, 58** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2024-2026 годы» | Администрация города Енисейска | х | х | х | 1310000000 | х | 20 589 751, 43 | 15 851 370, 68 | 15 224 618, 47 | **51 665 740, 58** |
| ***Мероприятие***Благоустройство дворовых территорий. | Администрация города Енисейска | Федеральный бюджет | 017 | 0503 | 131F255550 | 810 | 4 923 376, 57 | 3 557 446, 66 | 3 062 619, 84 | 11 543 443, 07 |
| Краевой бюджет | 017 | 0503 | 131F255550 | 810 | 437 501, 70 | 983 974, 54 | 1 297 765, 70 | 2 719 241, 94 |
| Местный бюджет | 017 | 0503 | 131F255550 | 810 | 240 000, 00 | 213 990, 00 | 207 000, 00 | 660 990, 00 |
| Иные источники финансирования (финансовое участие граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по мероприятию:*** |  |  |  |  |  |  | **5 600 878, 27** | **4 755 411, 20** | **4 567 385, 54** | **14 923 675, 01** |
| ***Мероприятие*** Благоустройство общественных территорий. | Администрация города Енисейска | Федеральный бюджет | 017 | 0503 | 131И455550 | 244 | 11 005 658, 00 | 10 066 817, 01 | 9 437 152, 01 | 30 509 627, 02 |
| Краевой бюджет | 017 | 0503 | 131И455550 | 244 | 579 245, 16 | 529 832, 47 | 737 080, 92 | 1 846 158, 55 |
| Местный бюджет | 017 | 0503 | 131И455550 | 244 | 560 000, 00 |  499 310, 00 |  483 000, 00 | 1 542 310, 00 |
| Иные источники финансирования (финансовое участие граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по мероприятию*** |  |  |  |  |  |  | **12 144 903, 16** | **11 095 959, 48** | **10 657 232, 93** | **33 898 095, 57** |
| Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив | Администрация города Енисейска | Краевой бюджет | 017 | 0503 | 13100S6410 | 244 | 2 683 970, 00 |   0,00 |   0,00 | 2 683 970, 00 |
|  |  |
|  |  | Местный бюджет | 017 | 0503 | 13100S6410 | 244 | 160 000, 00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | Иные источники финансирования (финансовое участие граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО по мероприятию*** |  |  |  |  |  |  | **2 843 970, 00** | **0,00** | **0,00** | **2 843 970, 00** |

Приложение 5 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды на

территории города Енисейска»

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Объем финансирования: |
| Всего | в том числе по годам |
| первый год планового периода 2023 | второй год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 |
| 1 | 23 | 35 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | 51 665 740, 58 | 20 589 751, 43 | 15 851 370, 68 | 15 224 618, 47 |
| 2 | По источникам финансирования: | аааа |  |  |  |
| 3 |  Бюджет города | 2 363 300, 00 | 960 000, 00 | 713 300, 00 | 690 000, 00 |
| 4 | Краевой бюджет | 7 249 370, 49 | 3 700 716, 86 | 1 513 807, 01 | 2 034 846, 62 |
| 5 | Федеральный бюджет | 42 053 070, 09 | 15 929 034, 57 | 13 624 263, 67 | 12 499 771, 85 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2024-2026 годы» | 51 665 740, 58 | 20 589 751, 43 | 15 851 370, 68 | 15 224 618, 47 |
|  | По источникам финансирования: | аааа |  |  |  |
|  | Бюджет города | 2 363 300, 00 | 960 000, 00 | 713 300, 00 | 690 000, 00 |
|  | Краевой бюджет | 7 249 370, 49 | 3 700 716, 86 | 1 513 807, 01 | 2 034 846, 62 |
|  | Федеральный бюджет | 42 053 070, 09 | 15 929 034, 57 | 13 624 263, 67 | 12 499 771, 85 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на

территории города Енисейска»

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № дворовой территории | № п/п МКД | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений,кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CDownloads%5C8894_proekt_programma_2018_2022%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |
| 1 | 1 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.40а | 700 кв.м. | Протокол №1 от 30.09.2017 | 30.09.2017 | 1477,618 | 1477,618 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 2 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.40 | 700 кв.м. | Протокол №1 от 30.09.2017 | 30.09.2017 | 1142,150 | 1142,150 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 2 | 3 | г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20/4 | 792 кв.м. | Протокол №2 от 10.12.2018 | 10.12.2018 | 1828,036 | 1828,036 | 2% |  Субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 3 | 4 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.8 | 1400 кв.м. | Протокол №1 от 01.09.2017 | 01.09.2017 | 2140,512 | 2140,512 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 5 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.10 |
| 4 | 6 | г. Енисейск, ул. Р-Крестьянская, д.208 | 352 кв.м. | Протокол №2 от 13.12.2018 | 13.12.2018 |  574,897 | 574,897 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 7 | г. Енисейск, ул. Р-Крестьянская, д.208а | 352 кв.м. | Протокол №2 от 13.12.2018 | 13.12.2018 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 5 | 8 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.47б | 735,20кв.м. | Протокол №09/18 от 11.09.2018 | 11.09.2018 | 337,536 | 337,536 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 9 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.49а | 751,40кв.м. | Протокол №10/18 от 12.09.2018 |
| 10 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.51 | 684,70кв.м. | Протокол №12/18 от 18.09.2018 |
| 11 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.51а | 682,30кв.м. | Протокол №11/18 от 13.09.2018 |
| 6 | 12 | г. Енисейск, ул. Авиаторов, д.4 |  |  |  |  |  | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 13 | г. Енисейск, ул. Авиаторов, д.4а |  |  |  | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 14 | г. Енисейск, ул. Авиаторов, д.6 |  |  |  |  |  | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 7 | 15 | г. Енисейск, ул. Гастелло, д.21 |  |  |  |  |  | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 8 | 16 | г. Енисейск, ул. Скорнякова, д.17 | 385кв.м.  | Протокол №1 от 17.11.2019 | 17.11.2019 | 1459,446 | 1459,446 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 9 | 17 | г. Енисейск, ул. Калинина, д.20 | 550 кв.м | Протокол №1 от 17.11.2019 | 17.11.2019 | 1540,1352 | 1540,1352 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 10 | 18 | г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20/3 | 924 кв.м | Протокол №20/3 от 17.03.2017 | 17.03.2017 | 2175,033 | 2175,033 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант- Сервис» |
| 12 | 19 | г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20/5 | 1135 кв.м | Протокол б/н от 17.03.2017 | 17.03.2017 | 107,410 | 107,410 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант- Сервис» |
| 13 | 20 | г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/2 | 1421кв.м. | Протокол №3 от 18.06.2018 | 18.06.2018 | 2315,549 | 2315,549 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 14 | 21 | г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/1 | 1041 кв.м. | Протокол №20/1 от 11.03.2017 | 11.03.2017 | 3247,788 | 3247,788 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 15 | 22 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 68 | 452 кв.м. | Протокол №11 от 12.10.2017 | 12.10.2017 | 3388,838 | 3388,838 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 23 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 66 | 356 кв.м. | Протокол №11 от 12.10.2017 | 12.10.2017 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 24 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 64 | 452кв.м. | Протокол №11 от 12.10.2017 | 12.10.2017 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
|  | 25 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 70 | 417,4кв.м | Протокол №11 от 12.10.2017 | 12.10.2017 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 16 | 26 | г. Енисейск, ул. Гастелло, 3А | 744,5кв.м. | Протокол №2 от 06.10.2017 | 06.10.2017 | 1467,095 | 1467,095 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 17 | 27 | г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/6 | 1350 кв.м.  | Протокол №1 от 21.05.2018 | 21.05.2018 | 2532,057 | 2532,057 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 18 | 28 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 78 | 1673,6кв.м | Протокол №1 от 12.10.2017 | 12.10.2017 | 3046,745 | 3046,745 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 19 | 29 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.80 |
| 30 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 82 |
| 20 | 31 | г. Енисейск, ул. Кирова, 112 | 330.34 кв.м | Протокол №5 от 12.10.2017 | 12.10.2017 | 854,652 | 854,652 | 2% | субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 21 | 32 | г. Енисейск,ул. Р.Крестьянская, 221 | 1393кв.м | Протокол №1 от 06.10.2017 | 06.10.2017 |  2276,965 | 2276,965 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 33 | г. Енисейск,ул. Р.Крестьянская, 221А |
| 22 | 34 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 82 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Нашгород» |
| 23 | 35 | г. Енисейск, ул. Горького, 56 | 322 кв.м. | Протокол №1 от 16.11.2015 | 16.11.2015 | 678,924 | 678,924 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 24 | 36 | г. Енисейск, ул. Горького, 54 | 225кв.м | Протокол №54 от 16.03.2017 | 16.03.2017 |  476,681 |  476,681 |  2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 25 | 37 | г. Енисейск, ул. Горького, 50, 50А, 52, 52А | 834кв.м | Протокол №2 от 17.11.2015 | 17.11.2015 | 1704,458 | 1704,458 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 26 | 38 | г. Енисейск, ул. Горького, 58, 58А, 60, 60А |  874 кв.м | Протокол №60 от 17.03.2017 | 17.03.2017 | 1709,605 | 1709,605 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 27 | 49 | г. Енисейск, ул. Горького, 62 |  169кв.м | Протокол №62 от 17.03.2017 | 17.03.2017 | 400,23 | 400,23 |  2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 28 | 40 | г. Енисейск, ул. Р. Крестьянская, 223, 223А, 223Б. |   2541,9кв.м | Протокол №2 от 09.06.2017 | 09.06.2017 | 2563,613 | 2563,613 | 2% |  субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 29 | 41 | г. Енисейск, ул.Ленина, 14 |  1200кв.м | Протокол №14 от 19.03.2017 | 19.03.2017 | 2793,678 | 2793,678 |  2% |  субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 31 | 42 | г. Енисейск, ул. Гастелло, 7А | 943 кв.м. | Протокол №2 от 10.10.2019. | 10.10.2019 |  1850, 278 | 1850, 278 | 2% | субботник | ООО УК «Наш город» |
| 32 | 43 | г. Енисейск, ул. Гастелло, 3Б | 624, 25 кв.м. | Протокол №10от 14.10.2019. | 14.10.2019 | 1181, 404 | 1181, 404 | 2% | субботник | ООО УК «Наш город» |
| 33 | 44 | г. Енисейск, ул. Иоффе, 27 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Надежный дом» |
| 34 | 45 | г. Енисейск, ул. Каурова, 95А |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Надежный дом» |
| 35 | 46 | г. Енисейск, ул. Иоффе,51 | 378 кв.м. | Протокол №1 от 08.08.2019 | 16.11.2016 | 1 038 652,81 | 1 038 652,81 | 6% | субботник | ООО УК «Надежный дом» |
| 36 | 47 | г. Енисейск, ул. Иоффе,49 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Надежный дом» |
| 37 | 48 | г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 19 | 415 кв.м. | Пртокол №2 от 29.07.2020 | 15.08.2018 | 970 409,00 | 970 409,00 | 2% | Субботник | ООО УК «Нашгород» |
| 38 | 49 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 66 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Наш город» |
| 39 | 50 | г. Енисейск, ул. Иоффе, 17 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Наш город» |
| 40 | 51 | г. Енисейск, ул. Иоффе, 19 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Наш город» |
| 41 | 52 | г. Енисейск, ул. Худзинского, 75 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Наш город» |
| 42 | 53 | г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 22 |  |  |  |  |  |  |  | ООО УК «Наш город» |
| 43 | 54 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 72 | 588,25 кв.м. | Пртокол №2 от 30.07.2020 | 07.05.2019 | 3 003 893,79 | 3 003 893,79 | 2% | Субботник | ООО УК «Наш город» |
| 44 | 55 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 74 | 517 кв.м. | Пртокол №2 от 30.07.2020 | 07.05.2019 | 3 003 893,79 | 3 003 893,79 | 2% | Субботник | ООО УК «Наш город» |
| 45 | 56 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 76 | 281,75 кв.м. | Пртокол №2 от 30.07.2020 | 07.05.2019 | 3 003 893,79 | 3 003 893,79 | 2% | Субботник | ООО УК «Наш город» |
|  | 57 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 47,А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 45А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58  | г. Енисейск, ул. Доброва, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | г. Енисейск, ул. Молокова, 38/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Очередность многоквартирных домов в адресном перечне может изменяться на основании решений, принятых общественной комиссией по развитию городской среды, порядок работы которой утверждён постановлением администрации города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п (с изменениями от 06.02.2019 г. №21-п).

Приложение № 1.1

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории орода Енисейска»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска,

нуждающихся в благоустройстве в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № дворовой территории | № п/п МКД | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CDownloads%5C8894_proekt_programma_2018_2022%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |
| 1 | 1 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.40а |  | Протокол № 1 от 12.12.2018 | 16.10.2017 | 2 619 768,0 | 2 619 768,0 | 2 | Уборка мусора | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 2 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.40 |  | Протокол № 1 от 12.12.2018 | 16.10.2017 | 2 | Уборка мусора | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 2 | 3 | г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20/4 |  | Протокол № 2 от 10.12.2018 | 16.10.2017 | 1 858 289,0 | 1 858 289,0 | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Наш город» |
| 3 | 4 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.8 |  | Протокол № 1 от 11.12.2018 | 16.10.2017 | 4 901 372,0 | 4 901 372,0 | 2 | Уборка мусора | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 5 | г. Енисейск, ул. Ленина, д.10 |  | Протокол № 1 от 11.12.2018 | 16.10.2017 | 2 | Уборка мусора | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 4 | 6 | г. Енисейск, ул. Р-Крестьянская, д.208 |  | Протокол № 2 от 13.12.2018 | 16.10.2017 | 1 149 794,0 | 1 149 794,0 | 2 | Уборка мусора | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 7 | г. Енисейск, ул. Р-Крестьянская, д.208а |  | Протокол № 2 от 13.12.2018 | 16.10.2017 | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 5 | 8 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.47б |  | Протокол № 09/18 от 11.09.2018 | 16.10.2017 | 3 375 365,83 | 3 375 365,83 | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Наш город» |
| 9 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.49а |  | Протокол № 10/18 от 12.09.2018 | 16.10.2017 | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Наш город» |
| 10 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.51 |  | Протокол № 12/18 от 18.09.2018 | 16.10.2017 | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Наш город» |
| 11 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.51а |  | Протокол № 11/18 от 13.09.2018 | 16.10.2017 | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора | ООО УК «Наш город» |

Приложение № 1.2

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории города Енисейска»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска,

нуждающихся в благоустройстве в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № дворовой территории | № п/п МКД | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CDownloads%5C8894_proekt_programma_2018_2022%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |
| 1 | 1 | г. Енисейск, ул. Скорнякова, д.17 | 385кв.м.  | Протокол №1 от 17.11.2019 | 17.11.2019 | 1459,4461540,1352 | 1459,446 1540,1352 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 2 | 2 | г. Енисейск, ул. Калинина, д.20 | 550 кв.м | Протокол №1 от 17.11.2019 | 17.11.2019 | 2% | субботник | ООО УК «Гарант-Сервис» |
| 3 | 3 | г. Енисейск, ул. Гастелло, д.7А | 943 кв.м. | Протокол №2 от 10.10.2019. | 10.10.2019 |  1850, 278 | 1850, 278 | 2% | субботник | ООО УК «Наш город» |
| 4 | 4 | г. Енисейск, ул. Гастелло, д.3Б | 624, 25 кв.м. | Протокол №10от 14.10.2019. | 14.10.2019 | 1181, 404 | 1181, 404 | 2% | субботник | ООО УК «Наш город» |

Приложение № 1.3

к подпрограмме «Формирование

современной городской среды на территории города Енисейска»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Енисейска,

нуждающихся в благоустройстве в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № дворовой территории |  № п/п МКД | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%5CDownloads%5C8894_proekt_programma_2018_2022%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | г. Енисейск, ул. Молокова, д.34,36 | 823 кв.м.  | Протокол №1 от 11.04.2018 | 11.04.2018 | 3003,89379970,409 | 3003,89379 970,409 | 2% | субботник | ООО УК «Наш город |
| 2 | 2 | г. Енисейск, ул. Иоффе, д.49 | 854 кв.м | Протокол №1 от 20.08.2018 | 20.08.2018 | 2% | субботник | ООО УК «Удача Енисейск» |
| 3 | 3 | г. Енисейск, ул. Ванеева, д.66 | 998 кв.м. | Протокол №2 от 29.10.2018. | 29.10.2018 | 1038,6528 | 1038,6528 | 2% | субботник | ООО УК «Наш город» |

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование

 современной городской среды на территории города Енисейска»

Адресный перечень общественных пространств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве до 2027 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественного пространства | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных формна общественной территории | Наличие асфальтированного проездана земельном участке |
| Наименованиемуниципальногообразования | типнаселенного пункта | Наименованиенаселенного пункта | Физическое расположениеобщественной территории,адрес | Наименованиеобщественной территории | Назначение |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ | город | Енисейск | ул. Иоффе, 1А | Территория вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско- Маклаковского восстания, замученных и растрелянных колчаковцами в феврале 1919 года | мемориальная зона | 24:47:0010130:363 | 3227 м2 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 |  | город | Енисейск | ул. Ленина, 111 | Территория вблизи военно-мемориального памятника воину-освободителю | мемориальная зона | 24:47:0010270:93 | 4042 м2 | есть | нет | есть | Клумбы для посадки цветов вблизи памятника | **нет** |
| 3 |  | город | Енисейск | ул. Петровского | Набережная(левая часть) | Зона отдыха | 24:47:0010131:312 | 4621 м2 | есть | есть | есть | нет | **нет** |
| 4 |  | город | Енисейск | ул. Ванеева | Территория отдыха по ул. Ванеева | Зона отдыха | на ГКУ не состоит | 513 м2 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 |  | город | Енисейск | ул. Ленина, 113А | Сквер | Зона отдыха | 24:47:0010270:292 | 1177 м2 | есть | нет | есть | нет | **нет** |
| 6 |  | город | Енисейск | ул. Фефелова, 94а | парк | Зона отдыха | На ГКУ не состоит | 2362 м2 | нет | нет | нет | нет | есть |
| 7 |  | город | Енисейск | Территория между домами №6,7,8,9,10 и школой, домами №4,5 | Сквер отдыха и парковой зоны мкрн. «Полюс» | Зона отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | город | Енисейск | ул. Ромашкина | Сквер Авиаторов мкрн. «Аэропорт» | Зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | город | Енисейск | ул. Рабоче-Крестьянская, 225/1 | Зона отдыха в мкрн. «Хлебозавод» | Зона отдыха | 24:47:0010203:390 | 2583 м2 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 |  | город | Енисейск | Ул. Ленина, 11-19 | Сквер «Кедровая речка» | Зона отдыха | 24:47:0010461:39;24:47:0010461:37;24:47:0010461:43;24:47:0010461:44;24:47:0010461:41; | 6267 м2 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Городской округ | город | Енисейск | Микрорайон по ул. Промышленная | Сквер отдыха | Сквер отдыха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Городской округ | город | Енисейск | Микрорайон Вологдинка (район магазина №41) | детская площадка | детская площадка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Городской округ | город | Енисейск | Микрорайон Судоверфь | Сквер отдыха | Сквер отдыха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Никольский

Приложение № 3.1 к подпрограмме «Формирование

 современной городской среды на территории

города Енисейска

Адресный перечень общественных пространств города Енисейска, победителей Всероссийского конкурса, подлежащего благоустройству в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественного пространства | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитектурных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования | тип населен-ного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | город | Енисейск |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Адресный перечень общественных пространств города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве в 2025 - 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественного пространства | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитектурных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования | тип населен-ного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | город | Енисейск |   |   | Зона отдыха |   |   |   |   |   |   |   |

Глава города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Никольский

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование

 современной городской среды на территории гороода Енисейска»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) *\*\** |  |

\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Минимальный перечень характеристик благоустройства  |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка техническогосостояния  | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка техническогосостояния  | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  | (требует ремонта/ не требует ремонта) |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/ удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к программе «Формирование

 современной городской среды на территории города Енисейска»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

1. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части(требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 6

к программе «Формирование

 современной городской среды на территории города Енисейска»

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |
| --- |
| Общие сведения о территории благоустройства |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | Количественные характеристики |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | количество квартир, шт. |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | номер заключения межведомственной комиссии | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы отопления | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы горячего водоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |
| --- |
| Сведения о дворовой территории |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначениезданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |
| --- |
| Характеристики благоустройства |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

Приложение № 7

к подпрограмме «Формирование

 современной городской среды на территории города Енисейска»

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом города Енисейска на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.мкв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_