АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» апреля 2024 г.                        г. Енисейск                                      № 347-р

О проведении весенне-летнего двухмесячника по благоустройству и озеленению города, обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период в 2024 году и закреплении территорий, подлежащих санитарной очистке.

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения городских территорий, обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2024 года, на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь  статьями 5, 8, 37, 44, 46 Устава города Енисейска, Правил благоустройства территории г. Енисейска, утвержденных решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2023 № 32-339:

1. Провести весенне-летний двухмесячник по благоустройству и озеленению города с 26 апреля 2024 года по 28 июня 2024 года.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника. Приложение № 1;

3. Определить даты проведения общегородских субботников, в соответствие с утвержденным графиком (Приложение № 2);

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить участие сотрудников в субботниках на закрепленных территориях. (Приложение №3)

5. Администрации города Енисейска (административная комиссия) обеспечить постоянный контроль за исполнением п.п. 2;4 настоящего Распоряжения;

6. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
обеспечить систематическое освещение мероприятий двухмесячника в средствах массовой информации.

7. Отделу экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации г. Енисейска ознакомить с настоящим распоряжением юридических лиц, ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города Енисейска.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Козулина С.В.).

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в печатном средстве массовой информации Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: eniseysk.gosuslugi.ru.

Глава города                                                                              В.В. Никольский

Юленкова Ольга Юрьевна

Черноусова Ольга Александровна

8(39195) 2-20-74

Приложение № 1

к распоряжению

администрации г. Енисейска

от «05» апреля 2024 № 347-р

План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение совещаний (штабов) с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения месячников по благоустройству и озеленению города. | Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения | До 26.04. |
| 2 | Координация и контроль за подготовкой и проведением мероприятий по благоустройству | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» | Еженедельно в период проведения |
| 3 | Закрепление территорий за предприятиями и организациями с определением границ участков. | Отдел архитектуры и строительства | До 26.04 |
| 4 | Организация вывоза мусора в период двухмесячника | «Управление городского хозяйства г. Енисейска» | В соответствии с графиком субботников |
| 5 | Обеспечение участия школьников, студентов, молодежи в мероприятиях двухмесячника | МКУ «Управление образования города Енисейска» КГБ ПОУ «Енисейский педагогический колледж» КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» | В соответствии с графиком субботников |
| 6 | Обеспечение участия жителей города в проведении очистки внутридомовых территорий (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» Управляющие компании | В соответствии с графиком субботников |
| 7 | Организация уборки и санитарной очистки кладбищ города Енисейска, а также обеспечение мешками для мусора и соответствующим инвентарем. | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» Руководители организаций, предприятий, учреждений | В соответствии с графиком субботников |
| 8 | Организация работ по уборке и приведению в эстетическое и санитарное состояние захоронений ветеранов ВОВ, локальных войн, Почетных граждан г. Енисейска | Администрация города Енисейска Совет ветеранов, войсковые части, МЧС, МВД, отдел Военного комиссариата | В соответствии с графиком субботников |
| 9 | Организация складирования мусора в пэт-пакеты объемом не менее 100 л., перенос и укладка пакетов у ближайшей контейнерной площадки | Руководители предприятий, организаций, учреждений | В соответствии с графиком субботников |
| 10 | Приведения в надлежащее состояние памятников и мемориалов, расположенных на территории города Енисейска | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» Общественные организации города Енисейска | В срок до 17.05. |
| 11 | Ревизия, ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, дорожных знаков, светофоров, эл.опор и остановок общественного транспорта. | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» | В срок до 01.06. |
| 12 | Приведения в порядок, обновление внешнего облика помещений торговых предприятий, замена, при необходимости, информационных вывесок, табло и пр. в соответствии с Правилами благоустройства территории г. Енисейска. | Отдел архитектуры и строительства администрации города Енисейска, отдел экономического развития и торговли администрации города Енисейска Торговые предприятия | В срок до 01.06. |
| 13 | Санитарная очистка прибрежной части р. Енисей, Мельничной в центральной части города. | Администрация города Енисейска МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» | В срок до 01.06. |
| 14 | Ревизия, ремонт и покраска малых архитектурных форм, мусорниц, контейнеров на закрепленных территориях, во дворах МКД. | Руководители предприятий, организаций, учреждений Управляющие компании | В срок до 01.06. |
| 15 | Изготовление и установка урн при входах в общественные здания, торговые предприятия, точки общественного питания. | Руководители предприятий, организаций, учреждений | В срок до 01.06. |
| 16 | Установки скамеек в скверах и парках, у подъездов жилых домов. | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» Управляющие компании | В срок до 01.06. |
| 17 | Изготовление, приобретение, ремонт и установка вазонов, цветников на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений | Управляющие компании, Руководители предприятий, организаций, учреждений, Жители города | В срок до 01.06. |
| 18 | Ревизия, ремонт и покраска цоколей, крылец, фасадов зданий, заборных ограждений в т.ч частного сектора, жилых МКД | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска», Управляющие компании, Руководители предприятий, организаций, учреждений, Жители города | В срок до 01.06. |
| 19 | Приобретение посадочного материала, посадка деревьев, кустарников, цветов | Руководители предприятий, организаций, учреждений, Управляющие компании, Собственники частных жилых домов | В срок до 01.06. |
| 20 | Подготовки клумб, цветников, приобретение рассады, посадка цветов и уход за ними. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, Управляющие компании, Собственники частных жилых домов | В срок до 01.06. |
| 21 | Освещение в СМИ мероприятий по благоустройству | Руководители предприятий, организаций, учреждений, Управляющие компании МБУ «ЕГИЦ» | Еженедельно |
| 22 | Подведение итогов весенне-летнего периода -2024 | МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» | 28.06. |

Приложение № 2

к распоряжению

администрации г. Енисейска

от «05» апреля 2024 № 347-р

График

общегородских субботников

27 апреля;

03 мая;

17 мая;

24 мая;

31 мая;

07 июня;

14 июня;

21 июня;

28 июня.

Приложение № 3

к распоряжению

администрации г. Енисейска

от «05» апреля 2024 № 347-р

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепленных территорий

| № п/п | Наименование организации | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Администрация города Енисейска, Енисейский городской Совет, КСП, расположенные в здании по ул. Ленина, 113 | Мемориал Воину Освободителю Набережная р. Енисей (от памятника основателям города до Кулинарии |
|  | - Отдел строительства и архитектуры - МКУ «Архитектурно-производственная группа» | ул. Горького (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Кирова. |
|  | - МКУ «Управление культуры и туризма города Енисейска» | Прилегающая территория Мужского монастыря (ул. Худзинского), прилегающая территория на ул. Кирова, ул. Ленина (от ул. Диктатуры Пролетариата – до № 120 ул. Ленина) – четная сторона |
|  | - МБУ «Молодежный центр города Енисейска» | ул. Декабристов (от ул.Пролетарской – до ул.Каурова), Молодежный парк, набережная реки Енисей |
|  | - МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | прилегающая территория, ул. Бабкина (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Фефелова) |
|  | - МКУ «Управление образования города Енисейска» - Отдел опеки и попечительства администрации г. Енисейска | Территория памятника В.И. Ленину, Территория, прилегающая к зданию ул. Ленина, д. 101 (ул.Ленина-пер.Партизанский) |
|  | - МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» | Прилегающая территория (ул. Бабкина от ул. Бограда до ул. Каурова) |
|  | - Финансовое управление администрации города Енисейска | пер. Пожарный |
|  | - Управление социальной защиты города Енисейска и Енисейского района | Прилегающая территория от Соцзащиты по улице Петровского до 45 магазина, береговая линия р. Енисей в этих же границах |
|  | - МБУ «Енисейский городской информационный центр», | Ул. Ленина, д.110 |
| 2 | - «Енисейская правда» | Прилегающая территория к зданию ул. Партизанская, 11- 13; |
| 3 | - Администрация Енисейского района, ул. Ленина, 118 | От прилегающей территории, обслуживаемого объекта до набережной р. Енисей, сквер «Качели» |
|  | - финансовое управление - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | Набережная р. Енисей (от № 11 - № 15 ул. Петровского) |
|  | - ИП «Еремин А.В.» | ул. Худзинского (от ул. Кирова – до Ленина) – четная сторона ул. Худзинского (от ул. Ленина-до ул. Петровского) – нечетная сторона |
|  | - ФГКУ «Почта России» | Набережная зона ул. Петровского № 17-21, береговая полоса р. Енисей (от ул. Бабкина до ул. Худзинского) |
| 4 | МУП «Енисейское АТП» | ул. У. Громовой от ул. Худзинского – до ул. Бабкина); ул. Крупской (от ул. Дударева – до ул. Бабкина); ул. Лебедевой (от ул. Дударева – до ул. Бабкина); ул. Рабоче-Крестьянская (привокзальная площадь) ул. Перенсона (от ул. Бабкина до Троицкой церкви) |
| 5 | Учреждения, расположенные по ул. Чкалова, 4 | Прилегающая территория обслуживаемого объекта, набережная со стороны затона по ул. Рабоче-Крестьянская береговая линия затона |
| 6 | Управляющие компании: |  |
|  | ООО УК «Гарант-Сервис» | Придомовые территории всех обслуживаемых МКД; ул. Ленина (от ул. Горького – до ул. Лыткина) нечетная сторона |
|  | ООО УК «Наш город» | Придомовые территории всех обслуживаемых МКД; ул. Гастелло, д. 19 |
|  | ООО Удача | Придомовые территории всех обслуживаемых МКД; ул. Кирова с д. 87 - 95 |
| 7 | КГБУЗ «Енисейская районная больница»: |  |
|  | - Детская поликлиника | ул. Диктатуры Пролетариата (от ул. Петровского до ул. Ленина)- четная сторона, стоянка а/транспорта |
|  | - Тубдиспансер | Прилегающая территория по ул. Бабушкина |
|  | - Поликлиника | ул. Дударева (от ул. Лебедевой до ул. Доры Кваш); автостоянка у поликлиники |
|  | - Хирургический корпус | автомобильный проезд (от ул. Доры Кваш – до хирургического корпуса), прилегающая территория |
|  | - Административный корпус | ул. Фефелова (от пер. Партизанский до ул. Горького) прибрежная зона р. Мельничная от ул. Рабоче-Крестьянская до Фефеловской дамбы четная сторона |
|  | - Инфекционное отделение | ул. Лыткина (от ул. Кирова – до ул. Фефелова), прилегающая территория |
|  | - Скорая помощь | ул. Ленина (от здания № 40 – до проезда № 4) |
| 8 | - КГБУ «Енисейское лесничество» - Енисейский филиал ГПКК «Красноярсклес» | ул. Доры Кваш (от ул. Дударева – до ул. Худзинского) |
| 9 | Организации, учреждения, находящиеся в здании № 4 по ул. Чкалова | ул. Рабоче-Крестьянская (от р. Пестеревка – до магазина «Руслан» прибрежная зона затона, берег р. Енисей |
| 10 | Средне-Енисейский центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» | ул. Кирова 95, прилегающая территория, внутренний двор |
| 11 | Енисейский филиал ГПКК «Лесосибирск-Автодор» | ул. Промышленная (от ул. Бограда – до ул. Доры Кваш); ул. У.Громовой (от базы Ен. Филиала ГПКК «Лесосибирск-Автодор» - до ул. Промышленная) |
| 12 | Организации, учреждения, находящиеся в здании № 81 по ул. Кирова (здание ООО «Енисейгеофизика») | ул. Рабоче-Крестьянская (от ж/д № 84 ул. Рабоче-Крестьянская – до пер. Партизанский) четная сторона, прилегающая территория |
| 13 | ФОК «Юбилейный» | Прилегающая территория (ул. Куйбышева до ДОУ № 1) |
| 14 | ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» | пер. Пожарный до р.Енисей, территория у Спасско-Преображенского монастыря , пустырь ул. Ленина 154 до магазина 45, включая береговую линию |
| 15 | Гидрометеорологическая обсерватория | ул. Лазо (от здания метеостанции до ул. Доброва) |
| 15 | ФКУ Т-2 ГУФСИН | - ул. Пролетарская (от микрорайона многоэтажных жилых домов по ул. Промышленная –до ул. Каурова); - ул. Каурова ( от ул. Промышленная – до ул. Пролетарская), прилегающая территория |
| 16 | Управление социального фонда | Прилегающая территория, прибрежная зона р. Мельничная (от Фефеловской дамбы до Женского монастыря); от ул. Рабоче-Крестьянская – до ж/д № 21 ул. Бабкина |
| 17 | КГКУ Центр занятости населения г. Енисейска | пер. Партизанский (от ул. Рабоче-Крестьянская – до ул. Ленина) |
| 18 | - Общество охотников и рыболовов, - Совет ветеранов, | ул. Рабоче – Крестьянская (от Автовокзала до пер. Партизанский), прилегающие территории |
| 19 | ОВО по г.Лесосибирску филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю | ул. Тамарова (от ул. Марковского – до ул. Вейнбаума). |
| 20 | Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» | ул. Бабкина (от МУП «АТП» - до ул. Каурова), ул. Олега Кошевого, прибрежная зона р.Мельничная от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Кирова |
| 21 | Енисейский район водных путей и судоходства | ул. Ленина (от ул. Ванеева – до ул. Лыткина) нечетная сторона Сквер (ул. Ванеева, 9) в районе перекрестка улиц ул.Ленина и Ванеева. |
| 22 | МБУ ДО «Детская художественная школа им. Н.Ф.Дорогова» г.Енисейска | прилегающая территория, прибрежная зона р. Енисей, Часть сквера «Качели» левая сторона от яблоневой аллеи до ул.Диктатуры Пролетариата |
| 23 | КГУ «Енисейский отдел ветеринарии» | пер. Партизанский (от ул. У. Громовой до № 83 пер. Партизанский) |
| 24 | Енисейский филиал ГПКК «КрасАвиа» | ул. Ромашкина, территория аэровокзала |
| 26 | Отдел судебных приставов по г. Енисейску и Енисейскому району | ул. Дударева (от ул. Р-Крестьянская –до ул. Перенсона) |
| 27 | МКУ «Енисейский архив» | ул. Бабкина (от ул. Петровского – до ул. Ленина) – набережная |
| 28 | Отдел № 5 Федерального казначейства по Красноярскому краю | Прилегающая территория (парк) обслуживаемого объекта, ул. Кирова (от пер. Партизанский – до кирпичной ограды здания № 82 ул. Кирова) |
| 29 | Отдел Военного комиссариата | ул. Ленина ( от ул. Горького – до ул. Лыткина) четная сторона; ул. Лыткина (от ул. Ленина – до ул. Кирова) |
| 30 | Дополнительный офис № 8217/016 Лесосибирского отделения № 8217 Сберегательного Банка России | ул. Бабкина (от ул. Фефелова – до ул. Перенсона) |
| 31 | ЗАО АИКБ «Енисейский Объединенный банк» | ул. Кирова (пер. Партизанский – до ул. Горького) нечетная сторона |
| 32 | ПАО «Промсвязьбанк» | ул. Кирова (от пер. Партизанский – до ул. Горького) четная сторона |
| 33 | Аптека «СИА-5» | ул. Кирова (от пер. Партизанский – до ул. Горького) четная сторона |
| 34 | Аптека «Здравушка» | Прилегающая территория обслуживаемых объектов |
| 35 | «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Набережная р. Енисей (от кафе «Сказка» до Богоявленского собора) |
| 36 | КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум» | ул. Худзинского (от ж/д 75 ул. Худзинского- до Фефелова) |
| 37 | КГБОУ СПО Енисейский педагогический колледж | Прилегающая территория, Абалакский парк и прилегающая к нему территория в пределах проезжей части |
| 38 | МАУ СОШ № 1 | Прибрежная зона р. Мельничная от Фефеловской дамбы до ул. Рабоче-Крестьянская (нечетная сторона) Сквер у школы № 1 (ул.Ленина, 120) |
| 39 | МБУ СОШ № 2 | сквер у Братской могилы; ул. Дударева (от ул. Иоффе – до ул. Кирова); пер. Димитрова (от Рабоче-Крестьянской – до ул. Кирова), прилегающая территория |
| 40 | МОУ СОШ № 3 | береговая полоса р. Мельничная (от мехзаводской дамбы – до ул. Ленина (до моста), прилегающая территория |
| 41 | МБУ СОШ № 7 | Территория военного городка |
| 42 | МАУ СОШ № 9 | Ул. Вейнбаума, территория прилегающая к учреждению |
| 43 | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования» | ул. Ленина (от ул. Ванеева- до ул. Лыткина) четная сторона; прилегающие территории; Соборная площадь (ул.Ленина, 126) Часть сквера «Качели» правая сторона от яблоневой аллеи до автостоянки (ул.Диктатуры Пролетариата) |
| 44 | Енисейская Православная гимназия | ул. Бабкина (от ул. Рабоче–Крестьянская – до ул. Кирова), ул. Кирова (от ул. Бабкина – до ул. Худзинского) |
| 45 | МБУК «Городской дом культуры им. А.О. Арутюняна» (ул.Ленина,44), общественные организации | Абалакский парк, прилегающая территория к учреждению и Детскому стадиону. |
| 46 | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | Прилегающая территория к учреждению, ул. Ленина (от ул. Бабкина – до здания городской администрации), сквер (ул. Ленина, 113А) |
| 47 | МБОУ ДОД «Хореографическая школа» | ул. Петровского (от Воскресенской церкви – до ул. Диктатуры Пролетариата) |
| 48 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. Федотова | береговая полоса р. Енисей (от ул. Бабкина до Богоявленского собора включая набережную), прилегающая территория |
| 49 | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» (стадион, ФСЦ) | ул. Лыткина (от ул. Фефелова – до стадиона) территория ФСЦ до ул. Куйбышева |
| 50 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | сквер Кытманова перед зданием № 108 (ул. Ленина, 106А, Петровского, 7) |
| 51 | МКУ «Межведомственная бухгалтерия города Енисейска» | Береговая территория р. Мельничная от моста до ул. Кирова (нечетная сторона) |
| 52 | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Енисейска | Прилегающие территории к МДОУ |
| 53 | Торговые предприятия г. Енисейска | Прилегающие территории к зданиям магазинов, павильонов и киосков до проезжей части |
| 54 | Организации, учреждения, находящиеся в здании по адресу Ленина, 89 (кроме МФЦ) | Прилегающая территория обслуживаемого объекта, береговая полоса р. Мельничная (от ул. Кирова до ул. Рабоче-Крестьянская), стоянка во дворе. |
| 55 | Енисейский районный суд | территория от КБ «Промсвязьбанк (четная сторона), дворовая территория. |
| 56 | ООО «Волна» | ул. Бабкина (от ул. Петровского – до ул. Ленина) четная сторона |
| 57 | Потребительское общество «Сибирь» | ул. Ленина (от ул. Бабкина – до ул. Худзинского) |
| 58 | Гостиница «Полония» (ул. Худзинского, 4) | ул. Худзинского (от ул. Ленина – до ул. Кирова) четная сторона |
| 59 | Гостиница «Горница» | Ул. Ленина, прилегающая территория |
| 60 | Гостиничный комплекс "Домино" | Прилегающая территория обслуживаемых зданий объекта |
| 61 | Развлекательный центр «Родина» | сквер у памятника Т.И. Худзинскому, прилегающая территория |
| 62 | Культурно - развлекательный комплекс "Колизей" | Прилегающая территория обслуживаемых зданий объекта |
| 63 | ПО «Енисей» | ул. Ленина (от здания № 95 – до ул. Горького) нечетная сторона |
| 64 | ИП Сидорова И.А (Бабкина, 10) | Прилегающая территория |
| 65 | Торговые предприятия: - ИП Новикова Т.Н. - ИП Забабурин В. - Выставочный зал | Прилегающая территория |
| 66 | ООО «Норд Стар» Рынок «Воскресенский» | береговая полоса р. Мельничная (от мехзаводской дамбы – до ул. Кирова); автостоянка по ул. Горького |
| 67 | ООО «Енисейэнергоком» | ул. Пролетарская (от р. Енисей – до ул. Рабоче-Крестьянская); Прилегающие территории котельных, обслуживаемых зданий |
| 68 | МКУП "Енисейское коммунальное предприятие" | Прилегающие территории обслуживаемых объектов, очистных сооружений, территория по ул. Бограда, 107; КНС по ул. Фефелова и ул. Промышленная; ул. Кирова (от ул. Партизанская – до ул. Бабкина) |
| 69 | Северный филиал Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания», ГПКК «ЦРКК» (ул. Доры Кваш, 16) | Прилегающая территория, от ул. Доры Кваш, 16 до ул. Промышленная |
| 70 | ОАО МР «Красноярскэнерго» филиал Енисейской РЭС (ул.Бограда, 103) | ул. Бограда (от ул. Промышленная – до ул. Пролетарская) |
| 71 | Енисейская межрайонная прокуратура | Прилегающая территория обслуживаемого объекта, Худзинского, 6 |
| 72 | Енисейский отдел следственного комитета РФ | Прилегающая территория обслуживаемого объекта, |
| 73 | ТП г.Енисейска КГКУ «УКС» (Подрядные организации) | Прилегающая территория к строительным площадкам ОКН |
| 74 | Войсковые части № 414058 и № 84685 | Территория парка Победа (Сквер Войнам освободителям (ул.Ленина)) |
| 75 | Газовый участок | Прилегающая территория |
| 76 | Магазин «Широта» | Прилежащая территория до АЗС КНП |
| 77 | Автосервис «Новые времена» | От ул. Нестерова, до границы своей территории |
| 78 | ООО "ТС КОМАНДОР" магазины «Хороший дискаунтер» в г. Енисейске | прилегающая территория |
| 79 | Краевое государственное автономное учреждение культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» | все объекты, входящие в состав музея и прилегающие к ним территории |
| 80 | ООО «Высота» | прилегающая территория по адресам: Рабоче-Крестьянская ул., 176/13, ул. Бабкина, 23; ул. Бабкина (от. ул. Фефелова до ул. Перенсона); прилегающая территория у здания Рабоче-Крестьянская, 210 |
| 81 | Магазин «Универмаг» | Прилежащие территории, внутренний двор |
| 82 | Магазин «Л-Строй» | Прилегающая территория, от ул. Ленина, 25 до ул. Чехова, пожарный водоем |